## Slide 1
23.03.30

## Slide 2: Content
About
Language
Technique
Timeline

## Slide 3: About
AI 프로젝트는 대개 CV(컴퓨터 비전) / NLP(자연어 처리)로 구분됨
  이번에는 CV Project 진행 계획
  Classification 관련 기술을 사용할 계획
    성능 좋은 Open Source가 많이 공개되어 있음 (대부분 MIT License)
AI 경진대회와는 성격이 다름
  AI 경진대회 : 사용 모델의 성능(효율성, 정확도 등)을 얼마나 잘 분석하고 적용했는가
  OSS Project : 사용자가 얼마나 편의성을 느낄지, 퀄리티가 좋을지, 참신한지
    따라서, User가 편하게 사용할 수 있도록 웹 or 앱 개발도 필요함

## Slide 4: About
OSS 프로젝트 수업에서 성과를 내기 위해서는..
  간단한 웹/앱/챗봇 프로젝트를 진행해서는 안된다 (이미 공지된 내용)
  프로젝트 결과물에 모든 인원이 기여해야 하며
  아이디어는 독창적이고 기술은 효율적이어야 한다
아이디어 제언 / 선택
  각자의 아이디어를 ‘브레인스토밍’ 방식으로 제언
  아이디어 제안자는 다른 팀원들에 본인의 아이디어를 설득하기 위한 발표를 진행
  최종적으로, 모두의 투표를 통해 아이디어 선택할 것

## Slide 5: Language
Python
  대부분의 CV 프로젝트(전부라고 봐도 무방) 는 Python을 사용하여 구현됨
  특히, 프로젝트 성능 테스트를 위해 TensorFlow / PyTorch를 사용할 것
    두 Technique은 Python을 기본 언어로 채택하여 구동됨
React / React Native
  내부 로직은 Python을 이용하여 구현할 것이지만..
  이를 User가 사용하기 쉽게 만들기 위해선 접근성을 쉽게 유도해줘야 함
    성능 좋은 로직을 이용한 프로그램 제작을 위해, Web / App 개발 계획
    React Native는 효과적인 웹앱 제작 스택이므로, 웬만하면 React Native 사용할 생각
      부득이한 상황에는 Android Studio 사용할 생각도 있긴 한데, 웬만하면 지양할 것!

## Slide 6: Technique
TensorFlow / PyTorch
  내부 로직의 성능 테스트 및 효과적인 구현을 위해 꼭 필요
  주로 PyTorch를 사용하여 개발해왔지만, 성능 테스트용이 아닌 개발용으로는 Tensorflow가 더 적합하다는 의견도 있어 고민 중
    적용할 로직이 어떤 Technique 기반으로 개발되었는지에 따라 결정할 생각
JIRA
  필수적으로 사용해야 하는 ’애자일 방법론 기반’ 협업 툴
  https://bootkorea.atlassian.net/jira/software/projects/AIP/boards/1
    가입한 이메일 주소 보내주시면 추가하겠음!
Github
  구현한 모든 SW 및 문서는 Github에서 업데이트할 것
  PPT, Word 등 모든 것들을 Github에 모아둘 것. 필수 숙지 내용!
  https://github.com/bootkorea/AI-Project

## Slide 7: Timeline
~ 중간고사
  아이디어 선정 (4월 1주까지는 완료해야)
  메인 역할 분담 (로직 구현 / 웹or앱 Frontend / 로직 + 웹or앱 연결 / Database?)
  서브 역할 배정 (회의 문서 관리 / Scrum Master / 발표 자료 제작 등)